[image: image1.png]


[image: image2.png]


[image: image3.png]


[image: image4.png]


[image: image5.png]


[image: image6.png]@
o]

|:| Area fuente (Anfibolita)

ialmente ine

<4 Bloque potenc

wwww

o @5 =

- Q < T

mb
O
2% 02
s> E5
0% o¢
00 gm
0o n ©
g OC
S0 T
T2 g9
cC3> CO
SECE:
[ [
[ £
E E




[image: image7.png]


[image: image8.png]


[image: image9.png]


[image: image10.png]


[image: image11.png]































Revisión





El reordenamiento urbano con


participación comunitaria. Una  estrategia  para  la  prevención  y  mitigación  integral del  riesgo  por  fenómenos  geológicos:  Caso  de


aplicación  en  Medellín,  Colombia





Recibido para evaluación: 19 de Febrero de 2007


Aceptación: 20 de Agosto de 2007


Recibido versión final: 25 de Agosto de 2007





Albeiro de J. Rendón R.1


Alberto Arcila G.2


Germán Durango R.3





RESUMEN





En  este  artículo  mostramos  una  experiencia  de  prevención  y  mitigación  del  riesgo  por


caída  de  rocas  en  Medellín,  Colombia.  La  participación  de  la  comunidad  fue  el  componente trasversal  a  la  planeación-  gestión,  prevención-  mitigación  del  riesgo,  legalización  de  la  tierra, mejoramiento- reubicación de vivienda e infraestructura urbana. Los resultados más importantes fueron: a) mejoramiento de la calidad de vida directamente a 2.500 personas e indirectamente a


24.000, con una inversión de 3.6 millones de dólares; b) construcción de tejido social y sentido de pertenencia;  c)  mejor  gobernabilidad  y  relación  estado-comunidad  y  d)  reducción  del  riesgo geológico.  Finalmente,  la  participación  de  la  comunidad  en  todas  las  fases  del  proyecto  y  el concepción  del  riesgo  como  un  problema  no  resuelto  del  desarrollo  fueron  dos  elementos determinantes para que el reordenamiento urbano fuera la mejor alternativa para la prevención y mitigación del riesgo geológico frente a la reubicación masiva de la población, en este sector de desarrollo  informal  de  la  ciudad.





PALABRAS CLAVE:	Reordenamiento  urbano,  mitigación  de  riesgos  geológicos, prevención de riesgos geológicos, caída de rocas, Medellín.





ABSTRACT





In this article, it is showed the fulfilled methodology by the municipality of Medellin-Colombia


and its results, at the Picacho sector, for the risk prevention and mitigation of rock fall. It is formulated and  developed  a  project  for  urban  rearrangement,  in  which  the  community  participation  is  the transverse  component  at  the  planning-  management,  risk  prevention-  mitigation,  legalization  of land’s possession, housing improvement- relocation, and urban infrastructure. The most important results were a) the improvement of quality’s life for residents, benefiting directly about 2,500 people and indirectly about 24,000, with one investment near 3.6 dollar millions; b) construction of social


web and membership sense; c) better governance and better state-community relation; and d) risk	 	





reduction of rock fall. As the main conclusion it is expounded that the community participation at


all stages of the project and the concept that the risk is non resolved problem of the development are  two  determining  elements  so  that  urban  rearrangement  may  be,  in  many  cases,  the  better option for the risk prevention and mitigation of geological phenomena in urban areas of unmannerly development, rather than one massive relocation of the population.





KEY WORDS:	Rock  fall,  rock  fall  risk,  urban  reorganization,  prevention  geological risk,	mitigation  geological  risk,  Medellín





1.PhD Ingeniero Geólogo, Escuela


de Geociencias y Medio Ambiente, Facultad  de  Minas,  Universidad Nacional de Colombia- Medellín arendonr@unalmed.edu.co


2. Sociólogo, Consultor área social, Municipio de Medellín.


3.  Ingeniero   Civi l,  Consultor independiente.





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Gestión y


Ambiente





Revisión





1. INTRODUCCION





En Colombia como en la mayoría de los países de América Latina, los barrios marginados


constituyen  la  expresión  de  una  inadecuada  planeación,  así  como  de  un  proceso  migratorio  de sectores de población empobrecida, que no tienen otra alternativa que ocupar franjas periféricas de las grandes ciudades, sin las mínimas condiciones de habitabilidad. La ciudad de Medellín es un caso típico del crecimiento incontrolado en la periferia de la ciudad. Ya en el año 1986, el Plan de  Desarrollo  de  Medellín  identificaba  1.385  viviendas  ubicadas  en  zonas  de  riesgo  geológico, aumentando  estas  cifras  para  el  año  1999  a  27.719  viviendas  en  las  mismas  zonas  de  riesgo geológico, para un total de 134.000 personas (Alcaldía de Medellín y otros, 2005).





Esta  problemática  llevó  el  Municipio  de  Medellín  a  formular  un  proyecto  integral  de reordenamiento  urbano  denominado:  Programa  Integral  de  Mejoramiento  de  Barrios  Informales en  Medellín,  PRIMED,  en  15  barrios  de  desarrollo  incompleto  e  inadecuado,  agrupados  en  3 zonas. Este programa se desarrolló entre los años 1992 y 2000, bajo el lema “construir ciudad con


la ciudadanía”, y planteó como objetivo principal: mejorar la calidad de vida de los habitantes de


los  barrios  seleccionados  para  la  intervención  (Consejería  Presidencial  para  Medellín  y  otros,


1993). El PRIMED se concibió como una alianza estratégica entre entidades gubernamentales del orden  internacional,  nacional  y  local,  además  de  la  comunidad  beneficiada,  organizaciones  no gubernamentales,  universidades  y  empresa  privada,  con  el  fin  de  focalizar  recursos  en  áreas concretas  de  la  ciudad,  para  generar  un  gran  impacto  en  el  desarrollo  físico  y  social  de  estos sectores.





El  sector  del  cerro  El  Picacho  (Figura  1),  conformada  por  5  barrios  que  crecieron informalmente  alrededor  de  la  base  del  cerro  El  Picacho,  fue  un  caso  típico  del  esquema  de actuación del PRIMED, dado que allí se encontraba resumida la problemática social, ambiental y urbana que caracterizó las diferentes zonas de intervención del programa (Municipio de Medellín,


1996).





El proceso de intervención integral para la prevención y mitigación del riesgo por caída de


rocas en el cerro El Picacho, estuvo orientado por dos elementos conceptuales básicos:





-	Un  trabajo  concertado  entre  instituciones  y  comunidad,  siendo  ésta  un  actor  principal  en todas  las  etapas  del  proceso:  diagnóstico,  formulación,  ejecución,  seguimiento  y sostenibilidad.





-	El concepto de riesgo se define como un problema no resuelto del desarrollo, lo que implica que  la  intervención  integral  para  la  prevención  y  mitigación  de  desastres  debe  articular medidas  estructurales  y  no  estructurales,  a  través  de  procesos  de  carácter  global, encaminados a modificar las condiciones socio- económicas y ambientales de la comunidad afectada.





Figura 1.


Localización de la zona de intervención





74





Gestión y


Ambiente





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





�








�








Revisión





2. METODOLOGÍA Y RESULTADOS





Atendiendo  a  la  limitación  de  recursos,  al  tiempo  de  intervención  y  a  las  características


socio-  espaciales  del  área  intervenida,  metodológicamente  se  concibió  una  intervención  con  4


componentes  estratégicos  básicos  (Figura  2).





Figura 2.


Metodología de la intervención en el sector de El Picacho.





PLPALANNEAACICÓ2NI.Ó1Y.NGPElSYaTnIÓeNación y gestión





Instituciones


internacionales





a





ONGs





cPióRn,OlaMc


PcAipaRleTsId





Concertación


institucional





l establecimiento de acuerdos interinstitucionales fueron


e de planeación y gestión (Figura 3), para garantizar que





los rePcRurEsoVsEflNuyCerIaÓnNenYloMs tIieTmIGpoAs CadIÓecNuaDdoEs,


planteados	ología  d





FLUJO RECURSOS





entro de los cronogramas





Instituciones


nacionales





ganigramasREORDENAM





Coordinación


institucional





PROYECTO





LaPpRriInMcipEal  dificulta	ó  el  P	nal,  fue  que  en  muchas





Instituciones





siones, era percibido c





Compromiso





tzoayción para- institucionalidad al interior de la estructura





Locales





nicipal: su función coord





s





fnrecue





CORRECTIVOS





e algunas dependencias





municipales que tradicionalmente habían tomado





INTERVENCIÓN





que nunca se planteó su





Empresas





encia más allá del t





Monitoreo -





ase la	a.





privadas





F





Universidade





de l





evaluación





el componente de planeación y gestión fue el fracaso en





la sistematización de la experiencia y en la construcción de indicadores para una evaluación ex -





post  del  mismo.





Legalización de


la tierra





Figura 3.


Esquema    metodológico    del componente  de  Planeación  y Gestión.





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Gestión y


Ambiente





L


las estr





a concerta


tegias prin








inalmente, una





oca


mu





perman





y  or





ooOCrdIiÓnaNcióYn y e eIC lPcAomCpIoÓnNent





por  la  metod


IENTO URBANO


d  que  enfrent





omo uMneajoorarmgaienni


inadorareucbhicoaccóió





ieInmfrapeostrquuceturdaur as faFleísniccaias d





yL  ejecutar el proyecto d efinida.





RIMED  a  nivel  institucio





ntemente con los celos d


decisiones, a pesar de intervención programad





Revisión





2.2. Promoción y participación comunitaria





La promoción y participación comunitaria fueron consideradas como la estrategia básica y


la más importante en el accionar del PRIMED, y atravesaba todos los componentes del proyecto. Se concibió a la comunidad y a sus distintas formas de expresión organizativa, como el soporte de una adecuada intervención urbana, integral y de carácter estatal, y se compartió con la comunidad


el diagnóstico, la planificación, la financiación, la ejecución y evaluación de las diferentes actividades


programadas. La participación se promovió entonces con carácter de beneficio colectivo de zona.





La  estrategia de promoción y participación comunitaria siguió las siguientes pautas (Figura





4):





-	Acompañar a la comunidad y sus lideres en todas las etapas del proyecto,


-	Fortalecer el liderazgo y las organizaciones comunitarias y


-	Coordinar el trabajo interinstitucional con las demás instituciones presentes en la zona de actuación.


Se consideró necesario realizar un abordaje de las condiciones organizativas y participativas de la población asentada en el sector, a través de las siguientes estrategias:





-	Participación  a  través  de  la  conformación  de  comités  por  objetivos  específicos,  con representación de las organizaciones comunitarias presentes en la zona y de sus líderes.





-	Veeduría  a  través  de  la  conformación  de  un  comité  encargado  de  vigilar  y  controlar  el normal  desarrollo  del  proyecto.





-	Capacitación, asesoría técnica e información a las organizaciones comunitarias, familias y líderes para cualificar su participación en el proyecto.





-	Concertación  para  tomar  las  decisiones  que  mejor  respondieran  a  las  expectativas  de  la mayoría de la población, representada por las organizaciones comunitarias.





-	Generación  de  empleo  y  financiación  de  pequeñas  obras,  donde  los  habitantes  de  los sectores beneficiados participaban en la construcción de las obras, previa selección realizada por  las  organizaciones  comunitarias.





ESTRATEG ÍAS





PROMO CIÓN Y PARTICIPACIÓ N COM UNITARIA





P articipac ión





V eeduría





C apac itac ión





Ases oría		FO RM ULACIÓ N PRO YECTO REORDENAM IENTO  URBANO





C onc ertación





Inf orm ación





Ejecución	S eguimiento	S ostenibilida





Financiación





Figura 4.


Esquema de la metodología del componente de Promoción y Participación Comunitaria





Em pleo





76





Gestión y


Ambiente





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Revisión





El proyecto se concibió como una propuesta de intervención territorial desde la participación


comunitaria,  con  un  alto  contenido  social:  diálogo,  concertación,  participación  y  formación,  cuyo objetivo fue reordenar el territorio y reconstruir el tejido social, como estrategias para la prevención


y mitigación del riesgo, interviniendo simultáneamente sobre la amenaza y la vulnerabilidad. Las obras  físicas  se  convirtieron  en  un  medio  para  mejorar  la  calidad  de  vida  de  la  población,  y permitieron el reencuentro en el espacio público, como un elemento estructurante del barrio, como un lugar de relaciones entre los habitantes y como una posibilidad de integración de la zona a la ciudad.





Una de las dificultades para este componente fue que los resultados de la intervención en


lo social siguen dinámicas en tiempos muy diferentes de la intervención física. Mientras que en los aspectos físicos, se pueden observar cambios significativos durante el mismo periodo de ejecución del proyecto, en el componente social, los resultados son menos tangibles, menos lineales y más complejos. Los cambios de actitud en la población, como resultado de los proyectos sociales, no guardan una relación directa con la inversión en este componente. Además, mucho trabajo social adelantado por el PRIMED se vio afectado por la dinámica del conflicto armado, que escapa a las posibilidades de control de un programa de esta naturaleza.





2.3. Prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos





El programa PRIMED garantizó que el componente de prevención y mitigación se incorporara


en todas las etapas de desarrollo del proyecto, mediante las siguientes actividades:





-	Evaluación del riesgo por caída de rocas,


-	Microzonificación  geotécnica,


-	Estudios  complementarios, oría a la comunidad,


mpañamiento a los demás componentes del programa y a las instituciones involucradas proyecto y


citación  a  la  comunidad  (Figura  5).





PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO





ACTIVIDADES





Aptitud uso suelo





Evaluación riesgo





Pautas geotécnicas





Microzonificación





Viviendas a reubicar





Obras mitigación





Asesoría técnica








Acompañamiento








Capacitación





INCORPORACIÓN PREVENCIÓN Y MITIGACIÓN EN EL PROYECTO





Figura 5.


Esquema    metodológico    del componente  de  prev ención  y mitigación    del    riesgo    por fenómenos geológicos.





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Gestión y


Ambiente





-	Ases


-	Aco en el


-	Capa





�








Revisión





Al  iniciar  su  intervención  en  esta  zona,  el  estudio  de  factibilidad  hizo  un  inventario  de  las


emergencias ocurridas en los 10 años anteriores, y estableció las siguientes cifras: 2 muertos, 40 heridos,  158  viviendas  afectadas,  783  damnificados  y  un  98%  de  las  causas  atribuidas  a  factores antrópicos (Consejería Presidencial para Medellín y otros, 1993). Una vez finalizada la intervención del PRIMED en esta zona, estas cifras se redujeron ostensiblemente (Comunicación verbal).





La caída de rocas fue el fenómeno geológico más importante que condicionaba el desarrollo del proyecto en la zona del Picacho (Figura 6).





Figura 6.


Amenaza y vulnerabilidad por caída de rocas en el cerro El Picacho.





Existen en la literatura varias propuestas metodológicas para evaluar la amenaza por caídas


de  rocas  (Corominas  y  otros,  2003,;  Parise,  2002;  Hoek,  2000;  Rouiller,  1998; Ayala-  Carcedo  y otros, 2003; Budetta, 1994). La evaluación del riesgo por caída de rocas se abordó a partir de una metodología cualitativa, construida a partir de un detallado trabajo de campo (1: 1000). Se definió


y delimitó como unidad geomorfológica básica para el análisis del riesgo el “corredor de tránsito”.


Para  cada  uno  de  los  bloques  ubicados  en  los  corredores  de  tránsito  y  calificados  previamente como inestables, se evaluó la amenaza según tres categorías cualitativas: alta, media y baja. La amenaza  del  corredor  de  tránsito  también  catalogada  como  alta,  media  o  baja,  se  determinó según la relación entre el número total de bloques calificados como de alta amenaza en la zona de estudio  y  el  número  de  bloques  calificados  como  de  alta  amenaza  en  el  corredor  de  tránsito


(Rendón y Vargas, 1997).





El paradigma que orientó el componente de prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos,  se  sustentaba  en  la  idea  de  que,  mediante  una  intervención  integral  en  el  territorio donde  se  actuara  simultáneamente  sobre  la  amenaza  y  la  vulnerabilidad,  era  posible  recuperar importantes  áreas  urbanas  que,  de  otra  forma,  estaban  condenadas  a  la  reubicación  masiva  de las familias, con todos los problemas sociales que ésto conlleva. Bajo este paradigma, subyace el concepto  de  que  los  desastres  no  son  naturales,  y  por  lo  tanto,  deben  ser  abordados  como  un problema no resuelto del desarrollo.





Como  el  componente  de  promoción  y  participación  comunitaria,  en  este  componente  el cambio  de  actitud  del  poblador  con  respecto  a  su  relación  con  el  medio  ambiente  del  lugar  que habita, es un cambio difícil de percibir. Se consiguieron resultados parciales en el manejo adecuado de  las  basuras,  la  tala  de  vegetación,  la  ocupación  nuevamente  de  áreas  donde  se  reubicaron viviendas, los cambios en las técnicas constructivas y en la densificación de las viviendas una vez que accedieron al mejoramiento de la misma.





78





Gestión y


Ambiente





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





�








�








Revisión





2.4. Reordenamiento urbano





La  clasificación  cualitativa  del  riesgo  de  los  corredores  de  tránsito  según  tres  categorías


(alta,  baja  y  media),  se  tomó  como  criterio  de  priorización  para  el  reordenamiento  urbano  en  la intervención  para  la  prevención  y  mitigación  del  riesgo.  La  integración  de  los  resultados  de  la evaluación del riesgo por caída de rocas y la zonificación geotécnica del territorio, permitió elaborar


el mapa de aptitud de usos del suelo y sus correspondientes pautas técnicas, convirtiéndose en la


columna vertebral de la intervención en el territorio.





El  reordenamiento  urbano  fue  la  materialización  de  todo  el  proceso  de  diagnóstico  y formulación, el cual se sustentó sobre las bases aportadas por los componentes de planeación y gestión, promoción y participación comunitaria, y prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos. Se concibe el proceso de reordenamiento urbano en el sector de El Picacho en dos etapas (Figura 7):





-	Corto  plazo  (1  a  2  años):  esta  etapa  esta  conformada  por  los  proyectos  de  prevención  y mitigación del riesgo por caída de rocas, los cuales fueron la reubicación de viviendas, la construcción de obras físicas y la revegetalización para la mitigación del riesgo.


-	Mediano y largo plazo (2 a 5 años): Son los proyectos de intervención de la vulnerabilidad


a  través  del  reordenamiento  urbano  como  la  legalización  de  la  tenencia  de  la  tierra,  y  el mejoramiento  de  vivienda  e  infraestructura  física.





Se reubicaron 140 viviendas habitadas por 720 personas aproximadamente, las cuales fueron en su mayoría relocalizadas en  predios de la misma zona de intervención. El proyecto de reubicación de viviendas permitió generar las áreas necesarias para la construcción de las obras de mitigación del riesgo por caída de rocas, así como los espacios para los proyectos de uso alternativo (espacio público recreativo) de las áreas no aptas para vivienda, conformándose por lo tanto, una franja de seguridad de amortiguamiento a la caída de rocas, alrededor del cerro El Picacho.





Figura 7.


Propuesta de intervención integral para la prevención y mitigación del riesgo  por  caída  de  rocas  en  el cerro    El    Picacho    Medel lín- Colombia.





La construcción de las obras de mitigación por caída de rocas constituyó el segundo proyecto


de la etapa a corto plazo. Se construyeron alrededor de 1000 m de muros en gaviones. En esta primera  etapa,  se  inició  además  la  conformación  de  un  bosque-  barrera  (3000  árboles)  que  se concibió como una medida que, a largo plazo, complementaría y mejoraría la función de las obras





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Gestión y


Ambiente





�








�








Revisión





civiles  construidas  para  la  retención  de  bloques  desprendidos,  además,  contribuiría  a  mejorar  la


calidad ambiental y paisajística de la zona.





La segunda etapa del proceso de intervención se inició con los proyectos de espacio público recreativo, con el fin de generar una apropiación real de la comunidad beneficiada de estos espacios


y controlar así el surgimiento de nuevas viviendas. La apropiación del espacio público por parte de


la comunidad beneficiada, como mecanismo de control de nuevos asentamientos, fue una estrategia


a la cual se dio mucha importancia en el proceso de intervención.





El proyecto de mejoramiento urbano en las áreas aptas para vivienda fue el otro elemento de la segunda fase y se desarrolló en tres componentes básicos: legalización de la tenencia de la tierra,  mejoramiento  de  viviendas  e  infraestructura  física.





La legalización de la tenencia de la tierra, se ejecutó con el objetivo de convertir las familias en propietarias de su predio, lo que generó sentido de pertenencia y mejoró la calidad de vida de las  familias  beneficiadas.





El mejoramiento de vivienda se realizó con subsidios del Instituto Nacional de la vivienda de  Interés  Social,  INURBE,  y  la  participación  de  las  familias  beneficiadas,  organizaciones  no gubernamentales   especializadas en vivienda y el PRIMED. Se mejoraron 175 viviendas para las cuales  cada  familia  aportó  el  25%  del  costo  total  del  mejoramiento,  representado  en  mano  de obra, una actividad para la cual se daba una capacitación previa.





El  componente  de  infraestructura  física  ejecutó  las  obras  de  mejoramiento  urbano  como dotación de servicios públicos, construcción de senderos peatonales, vías, equipamiento recreativo


y social, así como obras de estabilización, protección de suelos y reforestación. En la Tabla 1, se


observan los costos globales del proyecto y en la figura 8, el contraste físico de la zona antes y después de la intervención.





Tabla 1.


Costos aproximados del proyecto de reordenamiento urbano en el sector del Picacho.





P


M P B R M


*


**





Figura 8.


Contraste físico entre el estado inicial y final de los barrios intervenidos.





80





Gestión y


Ambiente





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





�








�








Revisión





3. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES





El  concepto  de  que  el  riesgo  es  un  problema  no  resuelto  del  desarrollo,  abre  nuevas


perspectivas  en  los  procesos  de  intervención  para  la  prevención  y  mitigación  por  fenómenos geológicos. Asumir este concepto en la intervención del sector de El Picacho permitió formular un proyecto  de  desarrollo  local  con  participación  de  la  comunidad  beneficiada,  e  implicó  una intervención simultánea de la amenaza y la vulnerabilidad.





La  metodología  implementada  es  una  herramienta  importante  en  la  intervención  integral para la prevención y mitigación del riesgo por fenómenos geológicos, en aquellas áreas periféricas de desarrollo incompleto y/o inadecuado, muy frecuentes en las ciudades de los países en vías de desarrollo. En estas áreas, el estado por lo general ha perdido la gobernabilidad, y se  presenta un desarrollo urbano caótico, al margen de cualquier planificación, generándose escenarios de riesgo muy  complejos.





El  reordenamiento  urbano  con  participación  de  la  comunidad  beneficiada  es,  en  muchos casos,  la  mejor  estrategia  de  intervención  urbana  para  la  mitigación  y  prevención  del  riesgo  por fenómenos geológicos, comparada con una reubicación masiva de la población. El reordenamiento urbano, entendido como un proceso participativo de la comunidad en todas sus etapas, genera un cambio de actitud de la población beneficiada en su relación con el estado y la ciudad, y contribuye


a la construcción de tejido social y a la generación de procesos participativos.





El  reordenamiento  urbano  desarrollado  en  El  Picacho  replantea  la  categoría  de  “zona  de alto  riesgo  no  recuperable”  asignada  por  Planeación  Metropolitana,  porque  bajo  este  concepto sólo  había  una  solución  al  problema  del  riesgo  en  la  zona:  la  reubicación  masiva  de aproximadamente  700  familias,  sin  tener  claro  el  futuro  de  las  áreas  desalojadas.  El  cambio  de enfoque  en  el  análisis  de  la  amenaza  por  caída  de  rocas  en  el  cerro  El  Picacho  condujo  a  una reevaluación de la zonificación de aptitud de uso del suelo establecida y mediante un trabajo más


e logró la disminución a 360 familias asentadas en zonas de alta amenaza por caída


e las cuales 144 se debían relocalizar en el mismo sector (Rendón y Vargas, 1997). El


n el sector de El Picacho demostró que las zonas calificadas como de “alto riesgo no


” pueden ser intervenidas con proyectos integrales de reordenamiento urbano.





omponente de promoción y participación comunitaria se convirtió en el elemento más


el programa, debido a las diferencias en los tiempos de los procesos sociales y de las nes  físicas. A pesar  de  todos  los  esfuerzos  realizados  por  el  equipo  de  trabajo  y  a  la inversión en recursos en este componente, solo se puede mostrar resultados parciales,


io  de  actitud  de  los  pobladores  en  temas  como  el  manejo  adecuado  de  basuras  y


la  tala  de  cobertura  vegetal,  los  incendios  forestales,  el  uso  adecuado  de  las  zonas objeto de reubicación de viviendas, el cuidado con la infraestructura urbana instalada, ción de las viviendas, entre otros.





roblema  que  el  programa  no  pudo  superar  durante  su  ejecución  y  que  es  una ca de la gran mayoría de los proyectos municipales, en el tema de mejoramiento urbano ealizado, es la falta de sistematización de la experiencia que permitiera la identificación tos y errores, para que futuros programas como el de Moravia aprendieran de él. Por mpoco fue posible la construcción de una metodología y sus respectivos indicadores uación ex post del mismo, con el abandono del proyecto sin ningún tipo de seguimiento


, una vez terminó abruptamente su intervención en estas zonas, por falta de voluntad una  nueva  administración  municipal.





que un programa de las características del PRIMED sea asumido nuevamente como iva para la gestión integral del riesgo en Medellín y el Área Metropolitana, es necesario


conocer claramente bajo criterios técnicos, los aciertos y desaciertos de la Fase I del PRIMED, a través de la sistematización de la experiencia y la evaluación ex post del mismo, que establezca claramente bajo indicadores de ciudad, los logros alcanzados por este programa.





Finalmente, todo lo anterior debe conducir a un debate teórico- conceptual sobre el concepto de “riesgo aceptable” que se debe traducir en una decisión técnica y política con respecto a este tipo de programas, ya que se debe escoger entre “no hacer nada en las zonas catalogadas de alto





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





Gestión y


Ambiente





detallado, s de rocas, d PRIMED e recuperable





El c complejo d intervencio importante en  el  camb escombros, que fueron


la densifica





Un  p característi que se ha r de los acier otro lado, ta para la eval sistemático política  de





Para una alternat





�








Revisión





riesgo no recuperable” para evitar su densificación o intervenir con programas de reordenamiento


urbano  con  participación  comunitaria.  En  esta  perspectiva,  el  componente  social  es  sin  duda  el más importante para revertir la tendencia a la densificación.





4. AGRADECIMIENTOS





Los  autores  agradecen  a  las  dependencias  del  Municipio  de  Medellín,  al  Centro  de


Investigaciones Ambientales de la Universidad de Antioquia, a INTEGRAL S.A, al PRIMED y a la comunidad.





5. BIBLIOGRÁFIA





Alcaldía de Medellín, CORANTIOQUIA y Universidad Nacional de Colombia, 2005. Identificación


y  análisis  de  las  características  geotécnicas  y  socioculturales  de  las  zonas  de  alto  riesgo no recuperable de la ciudad de Medellín. Medellín, 448 P.





Ayala- Carcedo, F.J.; Cubillo, S.; Alvarez, A.; Domínguez, M. J.; Laín, L.; Laín, R. y Ortiz, G., 2003. Large  scale  rockfall  susceptibility  maps  in  La  Cabrera  (Madrid)  perfomed  with  GIS  and dynamic analysis at 1:5,000. Natural Hazards, 30. pp. 325-340.





Budetta,  P.  y  Santo,  A.  1994.  Morphostructural  evolution  and  related  kinematics  of  rockfalls  in


Campania (southern Italy): A case study. Engineering Geology, 36. pp. 197-210.





Corominas,  J.;  Copons,  R.;  Vilaplana,  J.  M.;  Altimir,  J.  y  Amigó,  J.  2003.  Integrated  landslide susceptibility analysis and hazard assessment in the Principality of Andorra. Natural Hazards,


30.  pp.  421-435.





Consejería Presidencial para Medellín y su Área Metropolitana, Municipio de Medellín y Naciones Unidas.  2003.  Programa  Integral  de  Mejoramiento  de  Barrios  Subnormales  de  Medellín  – PRIMED-: Estudio de factibilidad. 352 P.





Municipio  de  Medellín.1996.  PRIMED:  Una  experiencia  exitosa  en  la  intervención  urbana.  Ed. Multigráficas  Ltda.,  Medellín-Colombia,  126  P





Parise, M. 2002. Landslide hazard zonation of slopes susceptible to rock falls and topples. Natural


Hazards and Earth System Sciences, 2. pp. 37-49.





Hoek,  E.  2000. Analysis  of  rockfall  hazards.  En:  E.  Hoek,  Practical  rock  engineering.  Chapter  9, Course  notes,  pp.  117-136.  Toronto  University.  Rockeng.utoronto.ca/hoek-corner.htm.





Rouiller, J.; Jaboyedoff, M.; Marro, Ch.; Philippossian, F. y Mamin, M. 1998. Pentes instables dans


le pennique valaisan. Ed. V/d/f, Zürich, 239 P.





Rendón, A. y Vargas, R. 1997.   Evaluación y mitigación del riesgo físico por caída de rocas, en el Cerro  El  Picacho,  zona  Noroccidental  Medellín.  Informe  técnico,  Programa  Integral  de Mejoramiento de Barrios Subnormales en Medellín, PRIMED, Alcaldía de Medellín. 118 P.





82





Gestión y


Ambiente





Volumen 10 - No. 2 Agosto de 2007





�











